## Slide 1
URANGO
유랑고 — 우리랑 Go
아웃도어 액티비티 소셜 플랫폼
🚴 Cycle
🏍️ Bike
🏃 Run
⛰️ Mountain
개발기간: 8.5개월 (2026.03 – 11) | 예산: 4.3억원 | 팀: 12명

## Slide 2
프로젝트 개요
프로젝트명
URANGO (유랑고) — 아웃도어 액티비티 소셜 플랫폼
플랫폼
iOS & Android 모바일 앱 (React Native)
개발 기간
2026년 3월 ~ 11월 (8.5개월)
예산
431,300,000원 (VAT 별도)
팀 규모
12명 (PM, 기획, 디자인, 백엔드, 프론트, QA)
핵심 가치
안전성 · 접근성 · 확장성 · 수익성

## Slide 3
4대 지원 카테고리
🚴
Cycle
자전거 라이딩
제휴:
자전거 용품점 · 로라방 · 버스 운송
🏍️
Bike
오토바이 투어링
제휴:
오토바이 용품점
🏃
Run
마라톤 & 러닝
제휴:
마라톤 용품점
⛰️
Mountain
등산 & 트레킹
제휴:
버스 운송 · 산악용품점 · 산악협회

## Slide 4
주요 기능 명세
👑 리더 (Leader) 기능
▸ 활동 생성 (일정/장소/난이도/인원 설정)
▸ 참가 신청자 승인 및 거부
▸ 실시간 GPS 위치 공유
▸ 활동 중 참가자 관리
🙋 팔로워 (Follower) 기능
▸ 날짜/장소/난이도/인원 필터 검색
▸ 즉시참여 (Pop Join) 기능
▸ 활동 참가 신청
▸ 리더 팔로우
💬 소셜 기능: Follow/Follower · DM · 사진첩 · 평가/랭킹 · LBS · 게시판 · 광고/제휴

## Slide 5
기술 스택 & 아키텍처
Frontend
React Native
iOS/Android 동시 개발
Backend
Node.js + Express
빠른 개발 · 실시간 처리
Database
PostgreSQL + Redis
관계형 DB + 고성능 캐시
Cloud
AWS (EC2/RDS/S3)
안정적 클라우드 인프라
Real-time
Socket.io + FCM
실시간 통신 + 푸시 알림
Maps
Google Maps API
위치기반 서비스 (LBS)

## Slide 6
개발 일정 (8.5개월)
Phase 1
기획 & 분석
3–4월
6주
Phase 2
디자인
5–6월
8주
Phase 3
백엔드 개발
7–8월
8주
Phase 4
프론트엔드
9–10월
6주
Phase 5
테스트
10월
2주
Phase 6
배포
11월
4주
Phase | 기간 | 주요 작업
1. 기획/분석 | 3–4월 (6주) | 요구사항 분석, 기획서, 와이어프레임, DB 설계
2. 디자인 | 5–6월 (8주) | UI/UX 디자인, 디자인 시스템, 프로토타입
3. 백엔드 | 7–8월 (8주) | API 개발, DB 구축, 인증/알림 시스템
4. 프론트엔드 | 9–10월 (6주) | 앱 화면 개발, 기능 구현, API 연동
5. 테스트 | 10월 (2주) | 통합 테스트, QA, 버그 수정
6. 배포 | 11월 (4주) | 앱스토어 배포, 런칭, 모니터링 설정

## Slide 7
팀 구성 & 예산
👥 팀 구성 (총 12명)
역할 | 인원 | 경력
프로젝트 매니저 | 1명 | 10년+
기획자 (PO) | 1명 | 7년+
UI/UX 디자이너 | 2명 | 5년+
백엔드 개발자 | 3명 | 5년+
프론트엔드 개발자 | 3명 | 4년+
QA 엔지니어 | 2명 | 3년+
💰 예산 상세
항목 | 금액
프로젝트 관리 | 59,500,000원
기획 및 분석 | 51,000,000원
UI/UX 디자인 | 44,000,000원
백엔드 개발 | 90,000,000원
프론트엔드 개발 | 100,800,000원
QA & 테스트 | 27,000,000원
인프라/배포 | 15,000,000원
서버 인프라 (연) | 18,000,000원
API 라이선스 (연) | 6,000,000원
예비비 (5%) | 20,000,000원
총 예산: 431,300,000원 (VAT 별도) | 계약금 30% · 중도금 40% · 잔금 30%

## Slide 8
성능 요구사항 & 보안
⚡ 앱 로딩
3초 이내
Cold Start 포함
🔥 API 응답
500ms 이하
평균 응답 시간
👥 동시 사용자
10,000명+
동시 접속 지원
✅ 가동률
99.9%
SLA 보장 Uptime
🔒 보안 요구사항
✓ SSL/TLS 암호화 통신 (HTTPS 강제)
✓ OAuth 2.0 + JWT 인증 체계
✓ bcrypt 비밀번호 해싱
✓ SQL Injection · XSS 방지
✓ 개인정보보호법 · GDPR 준수
✓ 정기 보안 취약점 점검

## Slide 9
성공 기준 & 향후 계획
✅ 모든 요구사항 구현 완료
✅ 성능 목표 달성 (3초 로딩, 500ms API)
✅ 보안 검증 통과
✅ 테스트 커버리지 80% 이상
✅ 정해진 일정 내 런칭
✅ 앱스토어 승인 획득
🚀 향후 확장 계획
▸ 캠핑/낚시/서핑 등 카테고리 확장
▸ AI 기반 활동 추천 시스템
▸ 웨어러블 기기 연동
▸ 프리미엄 멤버십 도입
▸ 국제화 (다국어 지원)
▸ 이벤트/대회 주최 플랫폼

## Slide 10
URANGO
유랑고 — 우리랑 Go
함께 달리고, 함께 오르고, 함께 성장하는 아웃도어 커뮤니티
project@urango.com | 02-1234-5678
2026.02.24 | Version 1.0